ArtShift MVP 技术选型评审会

会议日期：2026-05-18

一、会议背景

ArtShift 是一个 AI 图像生成 + 按需打印（POD）平台，目标市场为美国/欧洲。当前阶段为 MVP 开发，需要在以下三个关键技术决策上做出选择：

1. AI 图像生成接口选型

2. 数据库选型

3. 支付集成时机

本文档记录技术选型评审会的讨论过程及最终决策。

二、议题一：AI 图像生成接口

2.1 选项对比

| API | 成本 (1024x1024) | 质量 | 速度 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stability AI (SDXL) | $0.01 | ⭐⭐⭐⭐ | 快 | 稳定 |
| DALL-E 3 | $0.04 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 中 | 稳定 |
| Midjourney API | ~$0.02-0.05 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 慢 | 不稳定（非官方） |

2.2 各方意见

Lead Engineer："Stability AI API 最成熟，SDK 完善，SDXL 1.0 支持 1024x1024，按张计费无订阅费。DALL-E 3 贵 4 倍，且审核严格。Midjourney 非官方 API 不稳定，不推荐生产环境。"

Product Manager："用户不在乎用什么模型，只在乎出图质量和速度。SDXL 质量足够，且可以微调我们的风格。"

Finance："按 1000 张/天预估：Stability AI $10，DALL-E 3 $40，差 4 倍。MVP 阶段每天可能只有 10-50 张，但规模化后 Stability AI 明显更优。"

2.3 决策

✅ 推荐：Stability AI API (SDXL 1.0)
理由：
• 性价比最高（$0.01/张 1024x1024）
• 可控性强（支持 negative prompt、steps、CFG scale）
• 可迁移到自部署（未来成本优化）
• 备选方案：本地部署 SDXL（需要 GPU 服务器，适合日生成 > 5000 张时）

三、议题二：数据库选型

3.1 选项对比

| 数据库 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL + Prisma | 类型安全、成熟、关系型 | 需要管理服务器 |
| MongoDB Atlas | 灵活 schema、快速迭代 | 关系查询弱 |
| Supabase | 免费、内置 Auth/Storage、实时 | 供应商锁定 |

3.2 各方意见

Lead Engineer："PostgreSQL + Prisma 是 TypeScript 生态首选，类型安全，迁移管理完善。Supabase 本质是 PostgreSQL + 免费 BaaS，自带 Auth、Realtime、Storage，非常适合初创项目。"

DevOps："Supabase 免费额度够 MVP 用（500MB 数据库，1GB 文件存储）。如果用纯 PostgreSQL 需要自己搭服务器或买云服务，运维成本高。"

Product Manager："MVP 需要用户账号、waitlist、生成历史，这些都需要 Auth。Supabase Auth 开箱即用，支持邮箱/魔法链接/OAuth，省去自己开发时间。"

Finance："Supabase 免费额度覆盖 MVP 阶段（< 5000 用户）。如果自己搭 PostgreSQL + Auth0，成本 $25/月起。MVP 阶段省下的钱可以用于市场推广。"

3.3 决策

✅ 推荐：Supabase (PostgreSQL + BaaS)
理由：
• 免费额度充足，MVP 零成本
• 自带 Auth、Realtime、Storage，开发效率极高
• 数据关系复杂时用 PostgreSQL，简单时用 MongoDB，但 Supabase 的 PostgreSQL 也支持 JSONB（兼具两者优点）
• 备选方案：MongoDB Atlas（如果数据模型频繁变化）

四、议题三：支付集成时机

4.1 各方意见

Product Manager："MVP 目标是验证需求，不是立即变现。先让用户免费生成 1-2 张图，留下邮箱（waitlist），等产品验证后再接入支付。Stripe 接入需要 2-3 天，MVP 阶段应该聚焦核心功能。"

Finance："Stripe 手续费 2.9% + $0.3/笔，PayPal 类似。如果 MVP 阶段没有收入，提前接入只是增加开发成本。建议 Phase 2（产品市场契合后）再接入。"

Lead Engineer："支付涉及 Webhook、订单状态机、退款逻辑，开发量 3-5 天。MVP 应该 2 周内上线，支付可以延后。但数据库设计时要预留 orders 表和 payment_status 字段。"

4.2 决策

✅ 推荐：MVP 阶段跳过支付，预留接口
理由：
• Phase 1（MVP）：Waitlist + AI 生图 + 产品预览（无支付）
• Phase 2（验证后）：接入 Stripe + Printful API
• 现在要做：数据库 schema 预留 orders 表，未来无缝衔接

五、最终技术栈

推荐技术栈总览：

Frontend:  React + Vite + Tailwind CSS（已有）

Backend:   Next.js API Routes（全栈 TypeScript）

Database:  Supabase（PostgreSQL + Prisma ORM）

Auth:      Supabase Auth（邮箱/魔法链接）

AI API:    Stability AI SDK（SDXL 1.0）

Image CDN: Supabase Storage（生成图片存储）

Deploy:    Vercel（前端）+ Zeabur（后端 API）

六、开发周期预估

Week 1：数据库设计 + Supabase 配置 + Auth 集成

Week 2：AI 生图 API 对接 + 前端交互

Week 3：产品预览（T恤/马克杯效果图）+ Waitlist

Week 4：测试 + 部署 + 内测

整理人：AI 工程师秘书

日期：2026-05-18